**П Р О Т О К О Л № 3**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

 **Рославльского городского поселения Рославльского района**

 **Смоленской области »**

« 08 » февраля 2019 г. г. Рославль

Время: 15 - 00час

Место проведения: г. Рославль, пл. Ленина,1, каб. №5

Присутствуют:

|  |  |
| --- | --- |
| Ильин Валерий Владимирович Михайловский Евгений АлександровичЧерных Светлана Витальевна  Члены комиссии:Белевитнев Сергей Иванович | - Первый заместитель Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, председатель комиссии; - председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, заместитель председателя комиссии;-начальник планово-производственного отдела Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район Смоленской области, секретарь комиссии;- председатель общественного Совета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, директор СОГБУ СРЦМ «Теремок»  |

Маслакова Елена Федоровна - председатель первичной профсоюзной

 организации ООО «СААЗ» Рославльский

 филиал;

Кудрявцев Игорь Леонидович - депутат Рославльской районной Думы

Евтихевич Лариса Егоровна - старший менеджер - муниципальный

 жилищный инспектор Комитета жилищно-

 коммунального хозяйства, энергетики,

 дорог и транспорта Администрации

 муниципального образования

 «Рославльский район Смоленской области;

Крюков Андрей Валентинович - главный специалист Комитета по строи-

 тельству и архитектуре Администрации

 муниципального образования

 «Рославльский район» Смоленской области;

Гаврилюк Любовь Сергеевна - директор МБОУ«Средняя школа №2», член

 общественной палаты Смоленской области;

Данельчук Дмитрий Еремеевич - начальник отдела социальной защиты

 населения в Рославльском районе

 Департамента Смоленской области по

 социальному развитию;

Долусов Михаил Леонидович - начальник межмуниципального отдела

 МВД России «Рославльский»;

Трофименков Михаил Иванович - заместитель начальник МБУ «Управление

 по делам ГО и ЧС» муниципального

 образования «Рославльский район»

 Смоленской области

 Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно.

 Присутствующие: пресс – секретарь - Можейкина Е.О

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц

 о переносе сроков благоустройства дворовых территории МКД,

 поступивших к проекту изменений муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории

 Рославльского городского поселения Рославльского района

 Смоленской области» на 2018-2022 годы.

1. Отбор дворовых территорий, подлежащих благоустройству,

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных

на 2019 год.

 Формирование адресного перечня дворовых территорий

 Рославльского городского поселения Рославльского район

 Смоленской области на 2019год.

Председательствующий - председатель общественной комиссии – Первый заместитель Главы муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области Ильин Валерий Владимирович.

**Вступительное слово Ильин В.В.,** который отметил**,** в 2018 году, в ходе проверки исполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальной программы, представителем регионального отделения ОНФ было указано на необходимость обеспечения подходов к комплексному ремонту нескольких дворовых территорий, имеющих общие подъезды, путем включения их благоустройства в один год реализации. Рекомендовано обратить особое внимание на фактическое состояние покрытий дворовых проездов, подъездов к МКД. При этом, при рассмотрении заявок, руководствоваться результатами проведенной инвентаризации дворовых территорий.

 На 2019 год прием заявок от собственников жилых помещений на благоустройство дворовых территорий не осуществлялся, т.к. на 2019 год перенесены заявки, поданные собственниками в 2018 году, и благоустройство которых не выполнено в связи с превышением лимитов бюджетных ассигнований. Такие заявки, при формировании перечня дворовых территорий на текущий год реализации программы, участвуют в отборе без повторной их подачи.

 При этом, в соответствии с п. 17, абзац 3 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 04.08.2017 года №1542 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.12.2018 №2376), общественная комиссия имеет право принять решение, путем открытого голосования, об изменении очередности заявки в адресном перечне.

 На основании изложенного, во исполнение рекомендаций и указаний ОНФ, обеспечения комфортного проживания граждан, предлагаю, при рассмотрении предложений и заявок, данное право использовать.

 **По первому вопросу** слушали:

 **С.В.Черных**:

 Во исполнение решения общественной комиссии от 25.01.2019 года, Администратором муниципальной программы, в лице Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области,

представлена на ваше рассмотрение дополнительная информация в т.ч. визуализация в виде фотографий дворовых территорий.

 Предлагаю Вашему вниманию просмотр материала в разрезе каждого дома:

 1. Предложение №1 от 15.01.2019г.:

дворовая территория МКД , расположенного по адресу: г.Рославль ,15 мкр-н, д.2/1.

 Через территорию дома осуществляется проезд на дворовую территорию

дома №2/2,т.е. для 2-х этих домов образован один общий проезд. Износ покрытия

дворового проезда дома №2/1 более 60 %.

 На основании результатов инвентаризации, просмотра фотоматериалов, учитывая, что собственники дома №2/2 подали заявку в 2018 году, целесообразно перенести срок благоустройства дома №2/1 на 2019 год, с выполнением работ одновременно по 2-м многоквартирным домам.

 **Предложено:** перенести срок благоустройства МКД, расположенного по адресу: г.Рославль ,15 микрорайон, д.2/1 на 2019 год , с выполнением видов работ по минимальному перечню.

 **Голосовали**: за - 12 чел., против - 0 чел., воздержались -0 чел..

 **Решение принято**.

2.Предложение №2 от 15.01.2019г.:

 дворовая территория МКД , расположенного по адресу: г.Рославль ,15 мкр-н, д.16

 Дворовая территория дома образует сквозной проезд с домом №17 , имеют единую ливневую канализацию, которая в настоящее время требует ремонта и восстановления. Износ дорожного покрытия более 70 %.Работы по благоустройству данной территории необходимо выполнять исключительно в комплексе с двором дома №17.

 На основании результатов инвентаризации, просмотра фотоматериалов, учитывая, что собственники дома №17 подали заявку в 2018 году, целесообразно перенести срок благоустройства дома №16 на 2019 год для обеспечения комплекса работ.

 **Предложено:** перенести срок благоустройства МКД, расположенного по адресу: г.Рославль ,15 микрорайон, д.16 на 2019 год , с выполнением видов работ по минимальному перечню.

 **Голосовали**: за - 12 чел., против - 0 чел., воздержались -0 чел..

 3**.** Предложение №3 от 16.01.2019г.:

 дворовая территория МКД , расположенного по адресу: г.Рославль, ул.Советская,д.78. Дом расположен в центральной части города, формирующей ее внешний вид, на доме проведен капитальный ремонт кровли, фасадной части. Износ дорожного покрытия более 80 %.

 На основании результатов инвентаризации, просмотра фотоматериалов, целесообразно перенести срок благоустройства дома на 2019 год.

 **Предложено:** перенести срок благоустройства МКД , расположенного по адресу: г.Рославль ,ул.Советская,д.78 на 2019 год, с выполнением видов работ по минимальному перечню.

 **Голосовали**: за - 12 чел., против - 0 чел., воздержались -0 чел..

 4. Предложение №4 от 16.01.2019г.:

дворовая территория МКД , расположенного по адресу: г.Рославль ,15 мкр-н, д.7.

дворовая территория дома граничит с дворовой территорией дома №2/2,но

общих проездов не имеет.

 На основании результатов инвентаризации, просмотра фотоматериалов, перенос срока благоустройства нецелесообразен. В последующем, предусмотреть благоустройство данной территории совместно с благоустройством дворовых территории домов №13,12 15 мкр-н и общественной территории «Березовая роща», как образующих комплекс единого пространства.

 **Предложено:** предложение к проекту изменений муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы», отклонить.

 **Голосовали**: за - 12 чел., против - 0 чел., воздержались -0 чел..

 **Решение принято**.

 5.Предложение №5 от 16.01.2019г :

дворовая территория МКД, расположенного по адресу: г.Рославль, ул.Советская,д.80.

Дом расположен в центральной части города, формирующей ее внешний вид, на доме проведен капитальный ремонт кровли, фасадной части. Износ дорожного покрытия более 80 %.

 На основании результатов инвентаризации, просмотра фотоматериалов, учитывая, что с аналогичным предложением обратились собственники дома №78, территории которых образуют единый дворовой проезд, целесообразно перенести срок благоустройства дома на 2019 год ,в комплексе с домом №78.

 **Предложено:** перенести срок благоустройства МКД , расположенного по адресу:

г.Рославль ,ул.Советская,д.80 на 2019 год , с выполнением видов работ по минимальному перечню.

 **Голосовали**: за - 12 чел., против - 0 чел., воздержались -0 чел..

 **Решение принято**.

 6. Предложение № 6 от 17.01.2019г :

дворовая территория МКД, расположенного по адресу: г.Рославль, ул.Товарная,д.3.

Дворовая территория дома имеет единый дворовой проезд с домом №5.

Предложение от собственников дома №5 не поступило, следовательно, выполнение благоустройства по 1 дому в 2019 году нецелесообразно.

 **Предложено:** предложение к проекту изменений муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы», отклонить.

 7. Предложение №7 от 17.01.2019г.:

дворовая территория МКД, расположенного по адресу: г.Рославль ,ул.Товарная,д.11.

Через проезд дома осуществляется проезд на дворовую территорию

дома №1 по ул.К.Маркса, т.е. для 2-х домов образован один общий подъезд.

 Износ покрытия дворового проезда дома более 60 %.

 На основании результатов инвентаризации, просмотра фотоматериалов, учитывая, что собственники дома №1 по ул.К.Маркса подали заявку в 2018 году, целесообразно перенести срок благоустройства дома №11 на 2019 год, с выполнением работ одновременно по 2-м многоквартирным домам.

 **Предложено:** перенести срок благоустройства МКД , расположенного по адресу: г.Рославль , ул.Товарная д.11 на 2019 год , с выполнением видов работ по минимальному перечню.

 **Голосовали**: за - 12 чел., против - 0 чел., воздержались -0 чел..

 **Решение принято**.

 8. Предложение №8 от 18.01.2019г.:

дворовая территория МКД , расположенного по адресу: г.Рославль ,15 мкр-н, д.22.

 Износ покрытия дворового проезда составляет более 80 %, по территории проезда проходит сеть ливневой канализации, осуществляющая сбор и отвод дождевых вод с дворов дома №16 и №17, которая в настоящее время не работает, и требует ремонта и восстановления. Работы по благоустройству данной территории необходимо выполнять исключительно в комплексе с дворами домов №16,и №17.

 На основании результатов инвентаризации, просмотра фотоматериалов, учитывая, что собственники дома №17 подали заявку в 2018 году, целесообразно перенести срок благоустройства дома №22 на 2019 год для обеспечения комплекса работ.

 **Предложено:** перенести срок благоустройства МКД , расположенного по адресу: г.Рославль ,15 микрорайон, д.22 на 2019 год , с выполнением видов работ по минимальному перечню.

 **Голосовали**: за - 12 чел., против - 0 чел., воздержались -0 чел..

 9. Предложение №9 от 18.01.2019г.:

дворовая территория МКД , расположенного по адресу: г.Рославль ,16 мкр-н, д.1.

дворовая территория граничит с двором дома №2 и школой №10.

В 2018 году произведено благоустройство дома №2, имеющего единый подъезд к домам. В полном объеме ремонт подъезда не был осуществлен, т.к. собственники дома №1 16 мкр-н не подали заявку на участие в программе, кроме того, данный проезд образует подходы и подъезды к школе №10.Износ покрытия дворового проезда более 60 %.По замечания ОНФ предложено завершить комплексное обустройство в данном районе.

 На основании результатов инвентаризации, просмотра фотоматериалов, изложенного, целесообразно перенести срок благоустройства дома №1 на 2019 год для обеспечения комплекса работ.

 **Предложено:** перенести срок благоустройства МКД , расположенного по адресу: г.Рославль ,16 микрорайон, д.1 на 2019 год , с выполнением видов работ по минимальному перечню.

 **Голосовали**: за - 12 чел., против - 0 чел., воздержались - 0 чел.

 **По итогам рассмотрения предложений** п**редложено:**

 - направить в адрес заинтересованных лиц, уведомления о необходимости, в срок до 01.03.2019 года, проведения общего собрания собственников жилых помещений и представления пакета документов, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 04.08.2017 года №1542 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.12.2018 №2376) .

 - Администратору муниципальной программы внести изменения в Проект изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022годы, раздел основное мероприятие №1 Благоустройство дворовых территорий на 2019 год, с последующим размещением проекта изменений муниципальной программы на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:wwwroslavl.ru. Раздел Формирование современной городской среды.

 **Голосовали**: за - 12 чел., против - 0 чел., воздержались -0 чел..

 **По второму вопросу** **слушали С.В.Черных**:

2017 год собственниками жилых помещений подано 18 заявок, из них:

 - благоустроено, в объеме выделенных бюджетных ассигнований - 9 домов;

 перенесено исполнение на 2018 г. - 9 домов;

 2018году - подано 28 заявок,1 – отклонена, итого к благоустройству - 27.

 В 2018 году, в объеме выделенных бюджетных ассигнований благоустроено -18

 дворовых территорий, из них- 9 дворов – по заявкам 2017г. и 9 дворов по

 заявкам 2018г.

 2019 год: - переходящие заявки с 2018года - 18 домов;

 - по решению общественной комиссии, перенос сроков благоустройства

 на 2019 год - 7домов, образующих единый комплекс работ.

 Всего -2019 год - 25 домов.

 Далее, предлагаем провести отбор и формирование адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в пределах предварительно-доведенных лимитов бюджетных ассигнований, с выделением приоритетов комплексного подхода к благоустройству.

 Для чего, необходимо рассмотреть представленные материалы по факту наличия признаков, для выполнения комплекса работ, использовать результаты, проведенной в 2018 году инвентаризации дворовых территорий, рекомендаций и замечаний Общероссийского Народного фронта.

 Начальным порядковым номером в 2019 году (1) служит номер 10.

 В соответствии с п.17 Порядка, исходя из фактического состояния дворовой территории и обеспечения подходов к комплексному ремонту нескольких дворовых территорий многоквартирных домов, общественная комиссия имеет право принять решение путем открытого голосования об изменении очередности заявки в адресном перечне, определенной в соответствии с оценкой заявок.

1. **Рассматриваются материалы:**

 Заявка №10 – г. Рославль, ул.К.Маркса д.3

 Заявка №22 – г. Рославль, ул.К.Маркса, д.1

 Предложение №7 - г. Рославль ,ул.Товарная, д.11

 Установлено: дворовые территории жилых домов №3 и №1 по ул.К.Маркса образуют общие дворовые проходы , что отражено на ситуационном плане, а дворы дома №1 по ул.К.Маркса и №11 по ул.Товарная образуют единый дворовой проезд.

 Предложено:

 - изменить в адресном перечне 2018года порядковый номер 22 на номер 11;

 - включить в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, указанные территории с номером в перечне:

 №1 –г. Рославль, ул. К.Маркса, д.3 ;

 №2- г. Рославль, ул.К.Маркса, д.1 ;

 №3 – г. Рославль ,ул.Товарная, д.11 .

 Основание:

 1. п. 17, абзац 3 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 04.08.2017 года №1542 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.12.2018 №2376 ;

 2.Решение общественной комиссии, протокол №3 от 08.02.2019г,п.1Повестки.

 Обсудив представленные материалы, обменявшись мнениями, голосовали:

 **Результаты открытого голосования** :

 **За – 12 чел., против – 0 чел., воздержалось -0 чел.. Решение принято.**

 2**. Рассматриваются материалы:**

 Заявка №11 – г. Рославль ,15 микрорайон, д.17

 Предложение №2 – г. Рославль ,15микрорайон, д.16

 Предложение №8- г. Рославль , 15микрорайон, д.22

 Установлено: выполнение работ по благоустройству дома №17 на 15 микрорайоне, возможно исключительно в комплексе с домами №16 и №22, так как дома соединены единой ливневой канализационной системой, которая, в настоящее время, разрушена, требует ремонта и восстановления, дома №16 и №17 образуют единый дворовой проезд. Износ дорожного покрытия более 60 %, а на доме №22 более 90 %, и проезд по двору в настоящее время невозможен.

 Предложено:

 - изменить в адресном перечне 2018года порядковый номер 11 на номер 12;

 - включить в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, указанные территории с номером в перечне:

 №4 –г. Рославль, 15 микрорайон, д.17;

 №5- г. Рославль, 15 микрорайон, д.16;

 №6 – г. Рославль , 15 микрорайон, д.22.

 Основание:

 1. п. 17, абзац 3 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 04.08.2017 года №1542 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.12.2018 №2376;

 2.Решение общественной комиссии, протокол №3 от 08.02.2019г,п.1Повестки.

 Обсудив представленные материалы, обменявшись мнениями, голосовали.

 **Результаты открытого голосования**:

 **За – 12 чел., против – 0 чел., воздержалось -0 чел.. Решение принято.**

 3**. Рассматриваются материалы:**

 Заявка №12 – г. Рославль ,15 микрорайон, д.2/2

 Предложение №1 – г.Рославль ,15микрорайон, д.2/1

 Установлено, выполнение работ по благоустройству дома №2/2 возможно в комплексе с домом №2/1, так как дома образуют единый дворовой проезд, и первично необходимо проехать по территории дома №2/1, чтобы попасть на дворовую территорию дома №2/2. Износ дорожного покрытия более 60 %.

 Предложено:

 - изменить в адресном перечне 2018года порядковый номер 12 на номер 13;

 - включить в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, указанные территории с номером в перечне:

 №7 –г. Рославль, 15 микрорайон, д.2/2;

 №8- г. Рославль, 15 микрорайон, д.2/1 ;

 Основание:

 1. п. 17, абзац 3 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 04.08.2017 года №1542 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.12.2018 №2376);

 1.Решение общественной комиссии, протокол №3 от 08.02.2019г, п.1 Повестки.

 Обсудив представленные материалы, обменявшись мнениями, голосовали.

 **Результаты открытого голосования**:

 **За – 12 чел., против – 0 чел., воздержалось -0 чел.. Решение принято.**

 4. **Рассматриваются материалы:**

 Заявка №14 – г. Рославль ,15 микрорайон, д.28

 Заявка № 18 – г. Рославль ,15микрорайон, д.5

 Заявка № 19 – г. Рославль ,15микрорайон, д.6

 Установлено, дворовые территории домов № 6, №5 составляют единый комплекс дворовой территории, через проезд дома №5 осуществляется проезд к дому №6 , через дворовой проезд дома № 5 осуществляется проезд к дому №28,имеют общую систему уличного освещения. Износ дорожного покрытия дворов дома №5, №6 более 60 %.

 Предложено:

 - изменить в адресном перечне 2018года порядковый номер 18 на номер 15, порядковый номер 19 на номер 16.

 - включить в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, указанные территории с номером в перечне:

 №9 – г. Рославль, 15 микрорайон, д.28;

 №10- г. Рославль, 15 микрорайон, д.5;

 №11- г. Рославль, 15 микрорайон, д.6;

 Основание:

 1. п. 17, абзац 3 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 04.08.2017 года №1542 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.12.2018 №2376;

 Обсудив представленные материалы, обменявшись мнениями, голосовали.

 **Результаты открытого голосования**:

 **За – 12 чел., против – 0 чел., воздержалось - 0 чел.. Решение принято.**

 **5. Рассматриваются материалы:**

 Заявка №24 – г. Рославль ,ул. Димитрова, д.7

 Заявка № 25 – г. Рославль ,ул. Димитрова, д.9

 Установлено, дворовые территории домов №7, №9 составляют единый комплекс дворовой территории, имеющий общий проезд, общую систему уличного освещения. Износ дорожного покрытия дворов дома более 90 %.

 Предложено:

 - изменить в адресном перечне 2018года порядковый номер 24 на номер 17, порядковый номер 25 на номер 18.

 - включить в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, указанные территории с номером в перечне:

 № 11 – г. Рославль, ул. Димитрова, д.7 ;

 № 12 - г. Рославль, ул. Димитрова, д.9

 Основание:

 1. п. 17, абзац 3 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 04.08.2017 года №1542 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.12.2018 №2376;

 Обсудив представленные материалы, обменявшись мнениями, голосовали.

 **Результаты открытого голосования**:

 **За – 12 чел., против – 0 чел., воздержалось - 0 чел.. Решение принято.**

 6. **Рассматриваются материалы:**

 Предложение № 3– г. Рославль, ул. Советская, д. 78

 Предложение № 5– г. Рославль ,ул. Советская, д. 80

 Установлено, дома расположены в центральной части города, формирующей ее внешний вид, на домах проведен капитальный ремонт кровли, фасадной части, дома составляют единый комплекс дворовой территории, имеющий общий проезд, общую систему уличного освещения. Износ дорожного покрытия дворов дома более 80 %.

 Предложено:

 - включить в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, указанные территории с номером в перечне:

 № 13 – г. Рославль, ул. Советская, д.78 ;

 № 14- г. Рославль, ул.Советская, д.80

 Основание:

 1.Решение общественной комиссии, протокол №3 от 08.02.2019г,п.1Повестки

 Обсудив представленные материалы, обменявшись мнениями, голосовали.

 **Результаты открытого голосования**:

 **За – 12 чел., против – 0 чел., воздержалось -0 чел.. Решение принято.**

 7.**Рассматриваются материалы по многоквартирным домам,**

 **не составляющих общих проездов, подходов с другими МКД:**

 заявка №13- г. Рославль, 34 микрорайон, д.12

заявка №15- г. Рославль, ул. Красноармейская, д.13-а

 заявка №16- г. Рославль,17микрорайон, д.6

 заявка №17- г. Рославль, ул. Пушкина, д.6

 заявка №20- г. Рославль, 15 микрорайон, д.13

 заявка №21- г. Рославль, ул. Пушкина, д.24

 заявка №23- г. Рославль, ул. Товарная, д.9

заявка №26- г. Рославль, 34 микрорайон, д.21

 заявка №27- г. Рославль, ул. Маяковская, д.7

Предложение №9 – г. Рославль,16 микрорайон, д.1

 Предлагается Вашему вниманию просмотр представленного визуализированного материала по данным домам в виде слайд фотографий, полученных в ходе проведения в 2018 году инвентаризации дворовых территорий, с последующими комментариями в разрезе каждого дома:

 г.Рославль, 34 микрорайон, дом 12 - дворовая территория требует ремонта, износ покрытия более 60 %.,общих проездов с другими рядом стоящими домами не имеет. Целесообразно включить в перечень на 2019 год, при наличии лимитов выделенных бюджетных ассигнований на 2019 год.

 г.Рославль, ул. Красноармейская, д.13-а - дворовая территория дома расположена в окружении дворовых территорий домов №13,13-б,9-а, имеют общий проезд к домам. От собственников близлежащих домов заявок либо предложений о переносе срока не поступало. В 2019 году выполнение благоустройства одиноко стоящего дома не целесообразно. В данном районе необходим комплексный подход к благоустройству.

 г.Рославль,17микрорайон, д.6 - дворовая территория дома была отремонтирована в 2010 году, по результатам проведенной инвентаризации территория находится в удовлетворительном состоянии и не нуждается в благоустройстве в первоочередном порядке.

 г.Рославль, ул.Пушкина, д.6 - дворовая территория находится в удовлетворительном состоянии, за счет средств бюджета обустроена детская площадка.

 г.Рославль, 15микрорайон,д.13- дворовая территория была отремонтирована за счет средств бюджета (2009г.), с установкой малых форм. Находится в удовлетворительном состоянии.

 г.Рославль, ул.Пушкина,д.24 - дворовая территория находится в удовлетворительном состоянии, за счет средств бюджета обустроена детская площадка.

 г.Рославль, ул.Товарная,д.9 - дворовая территория находится в удовлетворительном состоянии, целесообразно включить в перечень на 2019 год, при наличии лимитов выделенных бюджетных ассигнований на 2019 год .

 г.Рославль, 34 микрорайон, д.21 - дом сдан в эксплуатацию в 2012 году. По результатам проведенной инвентаризации территория находится в удовлетворительном состоянии, требует ямочного ремонта в объеме менее 10 % площади покрытия в рамках текущего содержания общего имущества дома, и не нуждается в первоочередном благоустройстве в 2019году.

 г.Рославль, ул.Маяковская, д.7 - дворовая территория дома находится в неудовлетворительном состоянии, покрытие разрушено более 80 %, это один из дворов, по поданным заявкам ,который требует первоочередного ремонта.

 г.Рославль, 16 микрорайон, д.1 –дворовая территория дома находится в неудовлетворительном состоянии, износ покрытия более 60 %.

Имеет общий проезд с рядом стоящим домом №2 , благоустройство которого выполнено в 2018 году не в полном объеме, т.к. собственники дома №1 не подали заявки в 2018 году. Проезд к домам №1, №2 и тротуар, используемые целевой аудиторией, учащимися школы №9, требует комплексного ремонта.

Общественной комиссией по данному дому срок благоустройства перенесен на 2019год. По данному району имеются замечания ОНФ, указывающие на комплексное завершение работ в2019 .

 Обсудив представленные материалы, завершив просмотр визуализированных материалов в виде фотографий дворовых территорий, обменявшись мнениями, предложено:

 7.1. - изменить в адресном перечне 2018года:

 порядковый номер 27 на номер 19 (ул. Маяковскаго д.7), порядковый номер 13 на номер 20 (34 микр-н д.12), порядковый номер 15 на номер 21 (ул.Красноармейская,13-а, порядковый номер 17 на номер 22 (ул.Пушкина, д.6), порядковый номер 21 на номер 23 (ул.Пушкина, д.24 ), порядковый номер 23 на номер 24 (ул.Товарная, д.9 ), порядковый номер 20 на номер 25 (15 микр-н д.13 ), порядковый номер 16 на номер 26 (17 микр-н д.6 ), порядковый номер 26 на номер 27 (34 микр-н д.21 ),

 - включить в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, указанные территории с номером в перечне:

 №16 – г.Рославль, ул.Маяковского, д.7

 №17- г.Рославль, 16 микрорайон, д. 1

 №18- г.Рославль, 34 микрорайон, д.12

 Основание:

 1. п. 17, абзац 3 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 04.08.2017 года №1542 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.12.2018 №2376;

 2.Решение общественной комиссии, протокол №3 от 08.02.2019г, п.1Повестки

 Обсудив представленные материалы, обменявшись мнениями, голосовали.

 **Результаты открытого голосования**:

 **За – 12 чел., против – 0 чел., воздержалось - 0 чел.. Решение принято.**

 **8. По результатам рассмотрения повестки дня в целом:**

 **-** Администратору муниципальной программы внести изменения в Проект изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022годы, раздел основное мероприятие №1 Благоустройство дворовых территорий на 2019 год, с последующим размещением проекта изменений муниципальной программы на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:wwwroslavl.ru. Раздел Формирование современной городской среды.

 **За – 12 чел., против – 0 чел., воздержалось - 0 чел.. Решение принято.**

 - Определить, что:

 - адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 год, сформирован, в пределах, предварительно доведенных лимитов бюджетных ассигнований на 2019 год и предварительных расчетов, и подлежит корректировке в случае их уменьшения, либо их превышения при завершении разработки и прохождения экспертизы проектно-сметной документации

 - перечень дворовых территорий сформирован для разработки проектов

 дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий, проектно-сметной

 документации с целью предварительного определения стоимости работ в разрезе

 каждого МКД;

 **-** в процессе разработки и обсуждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий с уполномоченными представителями собственников жилых помещений, возможна корректировка видов работ, объемов, следовательно, и сметной стоимости.

 Обсудив представленную информацию, обменявшись мнениями, предложено информацию принять к сведению.

 **Голосовали:**

 **За – 12 чел., против – 0 чел., воздержалось - 0 чел.. Решение принято.**

 Председатель общественной комиссии В.В.Ильин

 Члены общественной комиссии: Е.А.Михайловский

 С.И.Белевитнев

 Е.Ф.Маслакова

 И.А.Александров

 Л.Е.Евтихевич

 Л.С.Гаврилюк

 Д.Е.Данельчук

 М.Л.Долусов

 М.М.Кулаженков

 А.В.Марченков

 А.В.Крюков

 И.Л.Кудрявцев

 Протокол вела: секретарь комиссии С.В.Черных