**ПРОТОКОЛ №5**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской**

**среды на территории Рославльского городского поселения**

**Рославльского района Смоленской области» в 2017 году**

«18» августа 2017г. г.Рославль

Время: 16-00 час.

Место проведения: выездное заседание

Заместитель председателя комиссии –председательствующий-Е.А.Михайловский

Секретарь комиссии - С.В.Черных

Члены комиссии: Л.Е.Евтихевич

- Л.С.Гаврилюк

И.А.Александров

- А.А.Иванов

С.И.Белевитнев

Отсутствующие члены комиссии : - Ильин В.В.

Крюков А.В.

- Е.Ф.Маслакова

Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно.

Приглашенные:

Общероссийский Народный фронт Смоленское отделение - Марченков А.В.

Заказчик : Комитет ЖКХ, энергетики, дорог и транспорта – Волков С.Г.

Подрядчики :ООО «Дворстрой»- Гришкин Д.Н. ; ООО «Блок » Колб В.М.

**Повестка дня:**

1.О ходе работ по благоустройству общественных

и дворовых территорий в рамках реализации

муниципальной программы «Формирование совре-

меной городской среды на территории Рославльского

городского поселения Рославльского района Смоленской

области » в 2017 году

Слушали Михайловского Е.А.- заместителя председателя общественной комиссии, который отметил, что сегодня состоится выезд на объекты благоустройства, с целью контроля за ходом выполнения работ :

-пешеходная лестница с ул.Пролетарской на ул.Св.Князя Ростислава ;

- дворовые территории : 34 микрорайон д.3 и 16 микрорайон ,д.12.

При осмотре объектов , установлено , работы выполняются в соответствии с

графиками работ, на объекте 16 мкр-н д.12 имеется отставание на 1 день.

Обменявших мнениями принято решение :

Информацию представленную Заказчиком и Подрядчиками принять к сведению.

Г**олосовали**:

за - единогласно, против -0, воздержались-0 . **Решение принято.**

Заместитель председателя общественной комиссии: Е.А.Михайловский

Секретарь комиссии С.В.Черных

Члены комиссии: Л.Е.Евтихевич

Л.С.Гаврилюк

И.А.Александров

А.А.Иванов

- С.И.Белевитнев