**Проект**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области

от 01.12.2017 № 2432 (в редакции постановлений

Администрации муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области

от 29.03.2018 № 583, от 17.07.2018 № 1259,

от 21.12.2018 № 2290, от 29.03.2019 № 572,

от 02.10.2019 № 1632, от 05.11.2019 № 1848)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее - Комитет ЖКХ)  Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее -Комитет по строительству) |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня благоустройства территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (далее - Рославльское городское поселение) |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Рославльского городского поселения);  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий;  - трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий заинтересованных лиц;  - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы  (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 151 251,4 тыс. рублей, из них по годам реализации:  - 2018 год – 28 941,9 тыс. рублей;  - 2019 год – 33 623,9 тыс. рублей;  - 2020 год – 29 148,0 тыс. рублей;  - 2021 год – 29 148,0 тыс. рублей;  - 2022 год – 30 389,6 тыс. рублей;  в том числе по источникам:  - средства областного бюджета – 151 193,4 тыс. рублей, из них по годам реализации:  - 2018 год – 28 900,1 тыс. рублей;  - 2019 год – 33 616,5 тыс. рублей;  - 2020 год – 29 145,1 тыс. рублей;  - 2021 год – 29 145,1 тыс. рублей;  - 2022 год – 30 386,6 тыс. рублей;  -средства бюджета Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области – 15,1 тыс. рублей, из них по годам реализации:  - 2018 год – 2,9 тыс. рублей;  - 2019 год – 3,4 тыс. рублей;  - 2020 год – 2,9 тыс. рублей;  - 2021 год – 2,9 тыс. рублей;  - 2022 год – 3,0 тыс. рублей  - внебюджетные источники – 42,9 тыс. рублей, из них по годам реализации:  - 2018 год – 38,9 тыс. рублей;  - 2019 год – 4,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - количество благоустроенных дворовых территорий на территории Рославльского городского поселения – 220 единиц;  - количество благоустроенных общественных территорий на территории Рославльского городского поселения – 32 единицы;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Рославльском городском поселении Рославльского района Смоленской области**

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (далее - Рославльское городское поселение).

Анализ сектора благоустройства Рославльского городского поселения показал, что в последние годы в Рославльском городском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовая территория) и территорий общего пользования, но, не смотря на это, имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий Рославльского городского поселения являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;

- высокий уровень износа покрытий дворовых проездов и тротуаров,

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий, и т.д.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, территорий кварталов, общественных территорий.

**1.1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**дворовых территорий**

На территории Рославльского городского поселения расположено 276 многоквартирных жилых домов, площадь дворовых территорий которых составляет 629,36 тыс.кв.м. Согласно адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству - 220 (приложение №1 к муниципальной программе). По результатам проведенной дополнительной инвентаризации дворовых территорий данный перечень может быть откорректирован.

Основная часть домов построена 25 - 50 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий колеблется от 70 и более лет. В целом на территории Рославльского городского поселения расположено 113 детских и спортивных площадок, из них соответствует современным требованиям – 32 ед. или 28,32 %.

В настоящее время из всех дворовых территорий, расположенных на территории Рославльского городского поселения игровыми площадками оборудованы 13,0 % дворов.

На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, лианы, горки, турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Кроме того озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству мест парковки автотранспортных средств позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территории из цементобетона и асфальтобетона появились дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях выявлено неудовлетворительное техническое состояние лестниц, лестничных сходов крылец, отсутствие или нарушение перильных ограждений, пандусов (съездов). Ряд дворовых территорий имеет уровень освещенности ниже допустимого или освещение вообще отсутствует.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, обустройства детских, спортивных, игровых площадок, парковочных мест на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату.

В 2015 году за счет всех источников финансирования отремонтировано дворовых территорий - 142,4 тыс.кв.м., в 2016 - ремонт дворовых территорий не производился, в 2017 – 33,1 тыс.кв.м.

Сравнительный анализ проведенных работ по ремонту дворовых территорий 2015-2017 годов указывает на недостаточность выделения денежных средств за счет всех источников финансирования, либо их отсутствие в целом.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов.

таблица 1

Состояние благоустройства дворовых территорий на территории Рославльского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 47 | 47 | 56 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 17,0 | 17,0 | 20,3 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Рославльского городского поселения | % | 13,7 | 13,7 | 16,3 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | 10,5 |
| 5. | Доля трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чел./  час. | 160 | 160 | 720 |
| 6. | Количество граждан, участвующих в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чел. | 40 | 40 | 180 |

**1.2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**общественных территорий**

Внешний облик Рославльского городского поселения, эстетичный вид, во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников), обустройства общественных территорий парков, скверов, пешеходных зон и т.д.

Благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

На территории Рославльского городского поселения имеется более 31 общественной территории, площадь которых составляет более 37,5 тыс. кв.м. Это Рославльский городской парк культуры и отдыха им.1Мая, скверы: Погибших Воинов, памяти Героев Советского Союза, Героев социалистического труда и полных кавалеров Ордена «Славы»» (кольцо), у городской «Доски Почета», у памятника основателю города Святому Князю Ростиславу, на площади Ленина (далее - площадь Ленина), место для купания (городской пляж), территории возле общественных зданий (Дома культуры или библиотеки), пешеходные зоны, лестницы, соединяющие жилые кварталы частного сектора, пешеходные аллеи вдоль улиц имени Э.Г. Репина, Красноармейская (от поворота на 15 микрорайон в сторону 17-16 микрорайонов) и иные объекты. Согласно адресного перечня общественных территорий, нуждаются и подлежат благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы - 32 объекта (приложение № 1-а к муниципальной программе). По результатам проведенной инвентаризации общественных территорий данный перечень может быть откорректирован.

В 2014-2015 годах проведена реконструкция Аллеи Героев. Территория уложена брусчаткой, установлены скамейки для отдыха, светильники, гранитные памятники Героям Советского Союза и Героям социалистического труда. В 2017 году благоустроен сквер «Погибших Воинов», пешеходные лестницы с ул. Пролетарской на ул.Св. Князя Ростислава и с ул. Набережной на городской пляж.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- благоустройство и реконструкция скверов;

- устройство, ремонт, реконструкция пешеходных зон, лестниц, соединяющих жилые кварталы частного сектора;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора на общественных территориях;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

-и иные мероприятия.

таблица 2

Состояние благоустройства общественных территорий

Рославльского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 8 | 8 | 11 |
| 2. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | тыс.м2 | 8,77 | 8,77 | 10,96 |
| 3. | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 26,7 | 26,7 | 33,4 |

Правила благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области утверждены Решением Совета депутатов Рославльского городского поселения от 31.01.2014 № 6 (в редакции решений Совета депутатов Рославльского городского поселения от 26.04.2016 № 16, от 31.10.2017 № 29).

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Рославльского городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Цели, целевые показатели, задачи, описание ожидаемых**

**конечных результатов, сроков и этапов реализации**

**муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам региональной государственной политики в сфере благоустройства территорий муниципальных образованийСмоленской области, определены Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и стратегической цели региональной государственной политики в сфере благоустройства.

Приоритетами региональной государственной политики в сфере благоустройства, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Смоленской области, обустройство мест массового посещения граждан);

- повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения, расположенных на территории муниципальных образований Смоленской области.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанной цели заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения.

Настоящая программа разработана на период 2018-2024 годы.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) количество благоустроенных дворовых территорий на территории Рославльского городского поселения – 220 единиц;

б) количество благоустроенных общественных территорий на территории Рославльского городского поселения – 32 единицы;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения.

Результаты достижения цели муниципальной программы носят ярко выраженный социальный характер.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы отражаются в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий**

В рамках данного мероприятия будут благоустроены дворовые территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень дворовых территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства (приложение №10 к муниципальной программе).

В адресный перечень включаются все дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.

Для реализации данного мероприятия муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 6 к муниципальной программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 7 к муниципальной программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (приложение № 8 к муниципальной программе),

- порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенного на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (приложение № 9 к муниципальной программе).

Дворовые территории, прошедшие отбор на соответствующий финансовый период и не включенные в муниципальную программу на 2017 год, в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 2018-2024 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц без повторной подачи заявки.

 Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ, в соответствии с правовым актом Администрации Смоленской области.

**Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных**  **территорий**

В рамках данного мероприятия будут благоустроены общественные территории, включенные в адресный перечень общественных территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства (приложение №11 к муниципальной программе).

В адресный перечень включены все общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (приложение №1а к муниципальной программе).

Общественные территории, подлежащие обустройству в   
2018 – 2024 годах в рамках муниципальной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения и проведенного голосования по отбору таких общественных территорий в порядке, установленном правовым актом Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.

**Основное мероприятие 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения**

Данное мероприятие предусматривает проведение собраний заинтересованных собственников, размещение нормативных, правовых актов по вопросам формирования современной городской среды в СМИ, организацию и проведение общегородского месячника по благоустройству, проведение общественных обсуждений по вопросам благоустройства общественных территорий, размещение информации на стендах МКД, общественном транспорте и т.д.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы и Порядка и сроков рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2024 годы общественной территории.

Проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Рославльского городского поселения предусматривает обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на их реализацию с учетом уровня достижения результатов.

Перечень основных программных мероприятий изложен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Основные мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники представлены средствами физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 151251,4 тыс. руб**.** из них по годам реализации:

- 2018 год – 28 941,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 33 623,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 29 148,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 29 148,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 30 389,6 тыс. рублей;

в том числе по источникам:

- средства областного бюджета – 151 193,4 тыс.руб., из них по годам реализации:

- 2018 год – 28 900,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 33 616,5 тыс. рублей;

- 2020 год – 29 145,1 тыс. рублей;

- 2021 год – 29 145,1 тыс. рублей;

- 2022 год – 30 386,6 тыс. рублей;

- средства бюджета Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области – 15,1 тыс. руб., из них по годам реализации:

- 2018 год – 2,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 3,4 тыс. рублей;

- 2020 год – 2,9 тыс. рублей;

- 2021 год – 2,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 3,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 42,9 тыс.руб., из них по годам реализации:

- 2018 год – 38,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 4,0 тыс. рублей.

При согласовании дизайн - проектов дворовых территорий с собственниками жилых помещений многоквартирных домов, объем средств за счет внебюджетных источников в рамках муниципальной программы может потребовать проведение его корректировки. В результате чего объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 (в редакции от 28.04.2017) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

- приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10);

- Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

**Раздел 6. Применение мер регулирования органами местного**

**самоуправления в сфере реализации муниципальной**

**программы**

Применение мер регулирования органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.