Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области

216500,Смоленская область, г.Рославль, ул. Заслонова д.2,каб.18, т. 848134 6-41-97, e-mail krkgroslavlya@mail.ru

от 24.11.2016 года № 4

Председателю Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области

С.Г.Волкову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с Планом работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области на 2016 год (п. 2.2) проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности и эффективности использования средств бюджета Рославльского городского поселения, предусмотренных на реализацию МП «Развитие улично-дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области на 2014-2016 годы (подпрограмма 1)» на объекте: Комитет Жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.

По результатам которого, выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пп.1.1 п.1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 08.11. 2007 № 257 – ФЗ) порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог не утвержден, ответственный за осуществление муниципального контроля не назначен.

2. В нарушение пп.11 п.1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ не разработаны и не приняты нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

3. В нарушении статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ Порядок содержания автомобильных дорог не разработан и не утвержден.

4. В нарушение пп. 3.3 и 3.2.1 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Рославльского городского поселения Рославльского района  Смоленской области, их формирования,  реализации и проведения оценки эффективности утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 23.10.2013 № 2489 (далее- Порядок) раздел 1 подпрограммы 1 «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы» не содержит итогов реализации ранее действовавшей подпрограммы, качественных и количественных показателей в динамике за ряд лет (не менее чем за два года).

5. В нарушение п.3.3 Порядка раздел 2 подпрограммы «Цели и  целевые показатели реализации подпрограммы» не содержит целевых  показателей  планируемых на срок действия подпрограммы с разбивкой по годам реализации по форме согласно приложению 2 к Порядку.

6. В нарушение п.3.3 Порядка  в разделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» форма таблицы не соответствует форме согласно приложению 3 к Порядку.

7. В нарушение пп. 3.3 и 3.2.4 Порядка в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» отсутствует сведения о направлениях и видах расходования средств (с обоснованием темпов роста  по элементам затрат и т.д.).

8. Использование средств, которое в соответствии со статьей 306.4 БК РФ является нецелевым  на общую сумму 381391 рубль за проверяемый период.

9. В нарушение требований части 1 статьи 766 ГК РФ все проверенные контракты за 2015 г. и 1 полугодие 2016 г. (5 контрактов) не содержали объемов и стоимость выполняемых работ по видам, что позволило поставщику манипулировать объемами работ и их стоимостью.

10. В нарушение предусмотренное частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ в составе информации об исполнении контракта не размещена графическая копия акта выполненных работ по форме КС-2 б/н от 30.11.2015 г. (частичное не размещение графических копий информации об исполнении контракта).

11.В нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ заказчиком была принята гарантия заканчивающее свое действие 30.06.2015 (по закону срок действия гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 месяц – контракт заключен 06.05.2015 г. сроком действия на 30 дней, следовательно, срок окончания действия контракта 4.06.2015 г., срок окончания гарантии должен был быть 4.07.2015 г., а  не 30.06.2015 г.).

12.В нарушение части 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N44-ФЗ) документация закупки не содержала показателей позволяющих определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика (в документации заказчиком не указаны не объемы работ ни их стоимость).

13. В нарушение части 2 статьи 33 Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ документация закупки не содержала показателей позволяющих определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика (в документации заказчиком не указаны не объемы работ ни их стоимость).

14. В нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ дополнительными соглашениями к контракту вносились изменения в контракт, в результате чего его содержание перестало соответствовать условиям закупки.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и муниципальных  образований» Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области предлагается следующее:

- Устранить выявленные выше недостатки.

- Разработать порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог.

- Назначить ответственного за осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.

- Разработать и принять нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

- Разработать и утвердить Порядок содержания автомобильных дорог.

О  результатах  рассмотрения  настоящего  представления  и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области в письменной форме в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Председатель

Контрольно-ревизионной

комиссии                               							В.Л.Антошкин